ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

ŞCOALA GENERALĂ CU CLS. I-VIII PĂUCA

JUDEŢUL SIBIU

“CENTRUL DE DOCUMENTARE

ŞI INFORMARE”

PĂUCA

##### PROIECT 2002

##### CUPRINS

PARTEA ÎNTÂI – INTRODUCERE  ______________________________________ 3

- Rolul C.D.I. __________________________________________________ 4

- Relaţia C.D.I.-biblioteca  şcolii ___________________________________ 4

- Obiectivele C.D.I.  _____________________________________________ 5

- Activităţi în cadrul  C.D.I. _______________________________________ 5

- Finalităţi _____________________________________________________ 5

PARTEA A DOUA – DETALII DE PROIECT  ______________________________ 6

- Motivaţie  ____________________________________________________ 7

- Loc de amplasare  ______________________________________________ 8

III.	Organizarea spaţiului     __________________________________________ 8

1. Amenajări necesare  __________________________________________ 8

2. Mobilier necesar _____________________________________________ 8

- Buget   _______________________________________________________ 9

1. Amenajarea spaţiului _________________________________________ 9

2. Mobilier ___________________________________________________ 9

3. Achiziţie documente  _________________________________________ 9

4. Echipament informatic  _______________________________________ 10

5. Bugetul anual de funcţionare  __________________________________ 10

- Surse de finanţare pentru amenajare şi dotare  _______________________ 10

- Colaboratori  _________________________________________________ 10

- Termene  ____________________________________________________ 10

- Responsabili   _________________________________________________ 10

ANEXE

Anexa 1

Planul Şcolii generale cu cls. I-VIII Păuca __________________________11

Planul de amenajare a C.D.I.-ului Păuca  ___________________________12

Anexa 2

Cheltuieli pentru amenajare  _____________________________________13

Anexa 3

Cheltuieli pentru mobilier _______________________________________14

DOCUMENTE OFICIALE   ______________________________________________15

COMUNA PĂUCA

###### PARTEA ÎNTÂI

INTRODUCERE

C.D.I.-ul este locul care incită la lectură, cu deschidere culturală, unde elevii învaţă să trăiască civilizat, să se orienteze spre o profesiune adecvată nevoilor şi capacităţilor lor, care răspunde nevoii de cunoaştere a elevului. Este un centru de resurse documentare multimedia şi locul de iniţiere în căutarea de informaţii şi tehnici de documentare.

# I. Rolul C.D.I.-ului

- C.D.I.-ul are două funcţii: funcţia de “bibliotecă” şi funcţia de “cercetare  şi prelucrare a materialului informativ”.

- C.D.I.-ul este locul care incită la lectură.

- Beneficiind de un fond divers şi bogat de carte, C.D.I.-ul răspunde nevoii de cunoaştere a elevului şi curiozităţii acestuia.

- C.D.I.-ul este centrul cu resurse documentare multimedia. El pune la dispoziţia elevilor şi a profesorilor toate informaţiile  necesare desfăşurării activităţii şcolare sau pentru lărgirea orizontului cultural al elevilor. Furnizează documentele necesare informării şcolare şi profesionale a elevilor în vederea integrării lor socio-profesionale.

- C.D.I.-ul nu este doar locul în care sunt păstrate documentele, el este în acelaşi timp şi locul de iniţiere în căutarea de informaţii şi a altor tehnici de documentare: utilizarea dicţionarelor, enciclopediilor, a fişelor de informare, luarea de notiţe, realizarea fişelor de lectură; conceperea de fişe tematice etc.

- Datorită acestor moduri de tratare a resurselor, C.D.I.-ul joacă un rol pedagogic important în viaţa şcolii.

## II. Relaţia C.D.I.-biblioteca şcolii

Faţă de biblioteca şcolară, C.D.I.-ul aduce elemente noi:

- personalizarea spaţiului prin crearea de spaţii cu funcţii specifice (spaţiul pentru lectură, spaţiul pentru muncă individuală sau de grup, spaţiul multimedia, spaţiul pentru profesori);

- diversificarea suportului informativ (pe lângă cărţi, se află casete audio şi video, CD-uri, calculatoare legate la Internet);

- crearea şi întreţinerea imagini şcolii prin rolul central jucat de C.D.I. în viaţa instituţiei şcolare;

- deschiderea către o nouă pedagogie şi creşterea gradului de independenţă acordat elevului;

### III. Obiectivele C.D.I.-ului

Existenţa C.D.I.-ului oferă noi posibilităţi în realizarea obiectivelor din Curriculum-ului Naţional.

- Egalizarea şanselor elevilor din mediul rural şi urban;

- Atitudine pozitivă faţă de învăţare;

- Promovarea unei pedagogii inovante care dinamizează şi modernizează parcursurile pedagogice tradiţionale;

- Favorizarea muncii în echipă;

- Accesul liber la informaţie şi comunicare;

- Formarea cetăţeanului conştient şi autonom adaptat la lumea actuală prin intermediul şcolii.

#### IV. Activităţi în cadrul C.D.I.-ului

Rolul şi obiectivele C.D.I.-ului nu pot fi atinse fără concursul documentariştilor care desfăşoară activităţi complexe:

- Activităţi de animare:

  - Pedagogică (iniţiere în tehnici de cercetare; concursuri de lectură)

  - Culturală (vizite, excursii, întâlniri cu personalităţi ale vieţii sociale, culturale, politice)

- Activităţi de comunicare (în interiorul instituţiei sau cu exteriorul)

- Gestionarea resurselor

V. Finalităţi

C.D.I.-ul, prin condiţiile pe care le oferă, permite accesul la noile tehnologii şi la diferite surse de informare, devenind un element de bază contra eşecului şcolar.

Prin modul lui de organizare şi funcţionare C.D.I.-ul îi determină pe elevi să devină responsabili şi autonomi, atât în activităţile individuale, cât şi în cele de grup.

Cadrele didactice, prin documentarea desfăşurată în spaţiul special amenajat pentru ele, pot spori calitatea actului educaţional şi formarea lor continuă.

Implicarea într-o măsură mai mare a membrilor comunităţii în viaţa C.D.I.-ului.

ŞCOALA GENERALĂ CU CLS. I-VIII PĂUCA

###### PARTEA A DOUA

DETALII DE PROIECT

I. Motivaţie

Şcoala cu clasele I-VIII  Păuca  este situată pe D.J. 107 B în mijlocul  satului la distanţa de 55 km de Sibiu, este o şcoală rurală ce funcţionează cu 8 clase şi 87 de elevi dintre care 43 elevi în învăţământul primar şi 44 elevi în ciclul gimnazial.

În această şcoală îşi desfăşoară activitatea 11 cadre didactice, toate fiind calificate sau în curs de calificare. Şcoala Păuca este unitate coordonatoare  având în subordine încă 3 şcoli: Şcoala Bogatu Român, Şcoala Broşteni şi Şcoala Presaca.

Pentru elevii comunei noastre C.D.I.-ul va fi locul de preluare şi prelucrare a informaţiilor atât individual, cât şi în grup. C.D.I.-ul  va  fi locul în care elevi proveniţi din familii  defavorizate sau cu venituri materiale reduse vor avea acces la informaţie şi comunicare. C.D.I.-ul va da posibilitatea profesorilor de a desfăşura cu elevi activităţi diverse şi antrenante într-un spaţiu pluridisciplinar.

Elevii din şcolile subordonate pot beneficia de materiale documentare din „valizele pedagogice “ existente în C.D.I.

Pentru comunitatea locală C.D.I.-ul va oferi un mod util şi plăcut de a-şi petrece o parte a timpului liber dându-li-se posibilitatea accesului la informaţie şi  la mijloace moderne de comunicare.

Înfiinţarea C.D.I.-ului în Şcoala Păuca vine să rezolve o parte din problemele existente în şcolile din mediul rural cum ar fi:

- Izolarea unor localităţi din mediul rural.

- Existenţa învăţământului simultan în unele localităţi din mediul rural.

- Posibilităţi financiare reduse ale familiilor elevilor din mediul rural.

- Abandonul şcolar şi neşcolarizarea în şcolile din mediul rural.

- Folosirea excesivă a elevilor ca forţă de muncă în familie.

- Accesul limitat la informaţie a elevilor şi cadrelor didactice din şcolile din mediul rural.

- Poziţia devaforabilă a elevilor din şcolile din mediul rural în situaţia de examen sau concurs (capacitate, admiteri, concursuri şcolare etc.) în raport cu elevii din mediul urban.

- Tendinţa de migraţiune a elevilor din mediul rural  în urban.

II. Loc de amplasare

1. Amplasamentul C.D.I.-ului: în clădirea Şcolii cu clasele I-VIII.

2. Spaţiul destinat C.D.I.-ului: 2 săli de clasă totalizând 115,34 m2 şi un hol-spaţiu de primire cu o suprafaţă de 12 m2

3. Spaţiul total – 127.34 m2.

III. Organizarea spaţiului (vezi Anexa 1)

1. Amenajări necesare:

- Pardoseală din lemn (o sala de clasa)

- Mochetarea  celor 2 săli de clasă

- Reparaţii la uşi şi ferestre

- Închiderea spaţiului de pe hol cu plăci de rigips fixate pe schelet metalic

- Lucrări de zugrăvire şi vopsire

- Instalaţii electrice

- Iluminarea corespunzătoare

- Instalarea postului telefonic

- Montarea jaluzelelor

2. Mobilier necesar

- Complex tip secretariat pentru documentarist	(1 set)

- Scaun ergonomic cu rotile				(1 buc.)

- Masă pentru calculator				(6 buc.)

- Masă copiator						(1 buc.)

- Masă pentru o persoană				(8 buc.)

- Fotolii							(4 buc.)

- Măsuţă							(1 buc.)

- Raft pentru reviste					(2 buc.)

- Rafturi simple						(12 buc.)

- Rafturi duble						(4 buc.)

- Suport  audio/video					(1 buc.)

- Aspirator						(1 buc.)

- Cuier pentru haine					(1 set )

- Raft pentru ghiozdane				(1 se )

- Scaune							(40 buc.)

- Panou de afişaj					(3 buc.)

- Ceas de perete						(1 buc.)

- Dulap pentru fişe					(1buc.)

IV. Buget

1 Amenajarea spaţiului destinat C.D.I.-ului (vezi Anexa 2)

Valoare: 222.000.000 lei

2. Mobilier (vezi anexa 3)

Valoare: 130.000.000 lei

3. Achizitie documente

- Fond de carte

  - Fond existent – 1.000 cărţi

  - Fond rămas după triere – 500 cărţi

  - Fond total necesar – 1500 cărţi

  - Rest de procurat – 1000 cărţi

b) Manuale alternative – 100 buc.

c) Periodice (Tribuna învăţământului, Monitorul oficial - 2 abonamente anuale, o revistă de informatică).

d) Casete  audio/video si C.D.

Valoare: 50.000.000 lei

4. Echipament informatic, multimedia şi audiovizual

Calculatoare				(7buc.)

Imprimană					(2 buc.)

Copiator					(2buc.)

Video						(1buc.)			 Materiale

TV color					(1buc. )			existente

Retroproiector				(1 buc.)			 în şcoală

Ecran proiecţie				(1 buc )

Radio casetofon cu CD			(1 buc.)

Aspirator

Combină muzicală

Telefon					Materiale de

Căşti						procurat

Fax-modem

Scanner

Valoare: 40.000.000 lei

5. Buget anual de funcţionare a C.D.I.-ului: 15.000.000 lei

V. Surse de finanţare pentru anemajare şi dotare

- Ministerul Educaţiei si Cercetării

- Consiliul local Păuca şi Consiliul Judeţean Sibiu

- Casa Corpului Didactic Sibiu

- Inspectoratul Şcolar Sibiu

- Centrul Cultural Francez

- Comitetul de părinţi

- Sponsori, Asociaţia “Fraternitatea”

- Centrul Educţia 2000+

VI. Colaboratori

- Centrul Cultural Francez

- Casa Corpului Didactic Sibiu

- Inspectoratul Şcolar Sibiu

- Asociaţii

VII. Termene

Etapa I (amenajarea C.D.I.-ului)

1. Finanţare - 1 august 2002

2. Reparţii,compartimentări, amenajare (1 octombrie 2002)

3. Asigurarea cu mobilier  si alte dotări stict necesare (1 oct )

4. Completarea dotărilor ( 1 decembrie 2002)

Etapa II. (desfaşurarea  activităţilor în cadrul C.D.I.-ului – ( 1 oct. 2002)

VIII. Responsabili

Coordonator  proiect

Prof. Boabeş  Antoneta Luminiţa – director Şc cu clasele I-VIII Păuca

Înv. Natea Monica – Documentarist

Echipa de lucru

Prof. Dache  Gabriela

Profesorii  şcolii

ANEXA 1

# ŞCOALA CU CLASELE I-VIII PĂUCA

PLANUL CORPULUI A

CORIDOR                                                                                     3

Legendă:	1 - DIRECŢIUNE

2 - SALĂ PROFESORALĂ

3 - SALĂ CENTRALĂ TERMICĂ

PLAN DE AMENAJARE A C.D.I.-ULUI

ŞCOALA PĂUCA

DIRECŢIUNEA                                                    SALA

HOL       PROFESORILOR

SCARA - 1:100

LEGENDĂ

- Spaţiul documentaristului

- Calculator

- Spaţiu pentru profesori

- Afişaj

- Tablă

- Spaţiu multimedia (TV-video, radio-casetofon)

- Zonă de lectură

- Spaţiu pentru lucru individual

- Spaţiu pentru lucrul în echipe

- Rafturi simple

- Rafturi duble

- Spaţiul pentru orientare şi consiliere

- Fişier

C - Copiator

R - Retroproiector

Cu - Cuier

- Masă

- Scaun

ANEXA 2

Cheltuieli pentru amenajare

1. Mochetă (100 m2x150.000lei/m2)			- 15.000.000 lei

2. Aspirator			-   2.000.000 lei

3. Pardoseală de lemn							- 10.000.000 lei

Manopera								-   2.000.000 lei

4. Reparaţii uşi şi ferestre						-   5.000.000 lei

5. Închiderea spaţiului de pe hol					- 50.000.000 lei

6. Zugrăveli şi vopsitorii

Materiale (vopsea, var, ipsos, aracet)				- 47.000.000 lei

Manopera								-   5.000.000 lei

7. Instalaţii electrice

Cablare, prize, întrerupătoare, corpuri de iluminat		- 28.000.000 lei

8. Instalaţii de încălzire

Centrala termică							- 50.000.000 lei

9. Jaluzele (40m2x250.000 lei/m2)					- 10.000.000 lei

TOTAL:   222.000.000 lei

# ANEXA 3

## Cheltuieli pentru  mobilier

1. Mobilier secretariat							– 15.000.000 lei

2. Scaun ergonomic cu rotile						–   1.000.000 lei

3. Masă calculator (6 buc.x 2.400.000 lei/buc.)			– 14.400.000 lei

4. Masă copiator								–      600.000 lei

5. Fotolii (4 buc.x 1.500.000 lei/buc.)					–    6.000.000  lei

6. Măsuţă									–       750.000 lei

7. Rafturi  simple (12 buc.x 3.000.000 lei/buc.)			– 36.000.000 lei

8. Rafturi duble (4 buc.x 5.000.000 lei/buc.)				– 20.000.000 lei

9. Suport audio-video							–   3.000.000 lei

10. Rafturi pentru  reviste (2 buc.x4.000.000 lei/buc.)		–   8.000.000 lei

11. Cuier pentru haine							–   1.000.000 lei

12. Raft pentru ghiozdane						–   3.000.000 lei

13. Panou de  afişaj (3 buc.x3.000.000 lei/buc.)			–   9.000.000 lei

14. Ceas de perete								–      250.000 lei

15. Dulap pentru fişe							–      3.000.000 lei

TOTAL: 130.000.000 lei

# Text boxes

SALĂ  DE CLASĂ                 SALĂ  DE  CLASĂ                  SALĂ  DE  CLASĂ

C.D.I

S=55,04m²

2

C.D.I.

S=60,30m²

10                                                                               C

2           2          2                                                R

- 2

1                                              3                           5

- 2

2

10                          10

10                                     10                                 10

10

7                                        8                                         8

11

10

11                             11                            11

6                                 9                               9

5

TV

10                                    10

10                                   10                 1

Cu

4

13

1